中交海建工程总承包分公司

马来海上花项目复工复产及防疫日报

**一、项目人员情况**

1、管理人员

项目部管理人员（含劳务）15人，已到场15人。另有本地员工5人。

2、协作单位人员

协作单位已到场60人，包括本地作业人员33人，中国籍作业人员27人。

截至2020年6月21日，目前项目全体人员身体状况良好，每日体温健康监测均未出现异常情况。

1. **项目复工复产情况（疫情动态）**

疫情报告：截止到2020年6月20日，马来西亚全国单日新增确诊21例，累计确诊8556例，现存病例289例，累计死亡121例；项目部所在地马六甲州新增0例，累计确诊255例，累计死亡5例。

政策要求：自2020年5月4日起，马来西亚政府落实有条件行动管制令，放宽限制，让大部份经济领域在所规定和标准作业程序下复工。但仍禁止包括涉及人群聚集和肢体接触的商业活动，以及人群聚集、肢体接触和有感染风险的运动。

出入境要求：全面禁止所有外国游客入境、全面禁止马来西亚国人飞往外国。刚从国外回来马来西亚者，必须进行健康检测及自我隔离14天。

5月1日马来西亚首相宣布：5月4日，允许除娱乐业外的其他行业有条件复工。

6月7日马来西亚首相宣布：6月10日至8月31日进入行动管制令第七阶段（复原式），允许民众跨州出行。

项目部现况：因马来西亚政府“行动管指令”，项目部从3月18日至5月3日全面停工，项目部人员均留于宿舍待命，密切关注疫情发展。目前食物等生活物资储备充足，口罩、洗手液、消毒液等防疫物资储备充足。5月4日起，项目部正有序开展复工工作。2020年5月8日，项目部正式复工。

今日施工内容：船舶陆域抛填沙、陆上机械推填碾压、护岸施工。

**三、项目防疫物资使用情况**

马来海上花项目防疫物资统计表（2020年6月21日）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资名称 | 单位 | 实际进场数量 | 已使用数量 | 剩余数量 | 备注 |
| 口罩 | 个 | 10000 | 3550 | 6450 |  |
| 消毒液 | 升 | 90 | 35 | 55 |  |
| 医用手套 | 双 | 500 | 200 | 300 |  |
| 护目镜 | 个 | 36 | 2 | 34 |  |
| 防护服 | 件 | 40 | 0 | 40 |  |
| 鞋套、头套 | 件 | 20 | 0 | 20 |  |
| 医用酒精 | 升 | 2 | 1.3 | 0.7 |  |
| 免洗手液 | 瓶 | 30 | 20 | 10 |  |

**四、上级督查情况**

2020年3月3日，中交疏浚安全总监孙卫平带队对项目复工复产、安全生产、疫情防控等方面展开远程督导检查。目前项目部已认真按照督查组检查发现的问题、整改要求和建议进行整改落实并反馈。

2020年5月29日上午，中交马来西亚有限公司副总经理庄严带队对项目复工复产、疫情防控等方面展开远程督导检查。